ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

# THUYẾT MINH ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ CHẤM ĐIỂM SINH VIÊN TÍCH HỢP
SỬ DỤNG MACHINE LEARNING

Sinh viên thực hiện:

Lê Quốc Anh - MSSV: [Điền MSSV]

Lê Quốc Bảo - MSSV: [Điền MSSV]

Lớp: [Mã lớp]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ và tên GVHD]

TP. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2026

# PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1. Tên đề tài

Tên tiếng Việt:

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ CHẤM ĐIỂM SINH VIÊN TÍCH HỢP SỬ DỤNG MACHINE LEARNING

Tên tiếng Anh:

INTEGRATED STUDENT CLASSIFICATION AND SCORING SYSTEM USING MACHINE LEARNING

## 1.2. Lĩnh vực nghiên cứu

Machine Learning / Artificial Intelligence

Data Mining and Knowledge Discovery

Educational Technology (EdTech)

Learning Analytics

## 1.3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: 11 tuần

Từ ngày 10/01/2026 đến ngày 16/05/2026

## 1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng hệ thống phân loại và đánh giá sinh viên tự động sử dụng các thuật toán Machine Learning, kết hợp với hệ thống chấm điểm tích hợp để đưa ra đánh giá toàn diện về năng lực học tập của sinh viên dựa trên điểm số, hành vi học tập và kỹ năng thực hành.

Mục tiêu cụ thể:

Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán Machine Learning (K-means, KNN) để phân loại sinh viên

Xây dựng hệ thống chấm điểm tích hợp kết hợp điểm bài tập, giữa kỳ và cuối kỳ

Phát triển module đánh giá 16 kỹ năng lập trình cơ bản qua 4 môn học

Xây dựng hệ thống phát hiện bất thường (anomaly detection) để nhận diện gian lận

Thiết kế và triển khai API RESTful và giao diện web để tra cứu kết quả

Tích hợp với SQL Server để quản lý dữ liệu tập trung

Đánh giá hiệu quả của hệ thống với độ chính xác ≥ 85%

# PHẦN 2: TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

## 2.1. Bối cảnh và vấn đề

Trong giáo dục đại học hiện nay, việc đánh giá sinh viên chủ yếu dựa vào điểm số các bài kiểm tra và kỳ thi. Phương pháp này có những hạn chế:

Chỉ phản ánh kết quả học tập tại thời điểm kiểm tra, không đánh giá quá trình học tập

Không xem xét các yếu tố hành vi như tham gia lớp, hoàn thành bài tập, thời gian học

Khó phát hiện các trường hợp gian lận hoặc điểm số không phản ánh đúng năng lực

Thiếu đánh giá chi tiết về kỹ năng cụ thể của sinh viên

Tốn nhiều thời gian và công sức của giảng viên trong việc đánh giá thủ công

## 2.2. Nhu cầu thực tiễn

Các trường đại học cần một hệ thống có khả năng:

Đánh giá toàn diện sinh viên dựa trên nhiều tiêu chí

Tự động hóa quy trình phân loại và chấm điểm

Phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ học yếu để hỗ trợ kịp thời

Nhận diện các trường hợp bất thường cần xem xét

Cung cấp dữ liệu để cải thiện chất lượng giảng dạy

## 2.3. Giải pháp đề xuất

Đề tài đề xuất xây dựng hệ thống sử dụng Machine Learning để giải quyết các vấn đề trên:

Sử dụng K-means Clustering để phân nhóm sinh viên theo đặc điểm tương đồng

Áp dụng K-Nearest Neighbors (KNN) để dự đoán phân loại sinh viên mới

Xây dựng hệ thống chấm điểm tích hợp kết hợp nhiều thành phần điểm

Phát triển module đánh giá kỹ năng chi tiết cho từng môn học

Áp dụng các quy tắc phát hiện bất thường dựa trên hành vi học tập

## 2.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học:

Nghiên cứu ứng dụng Machine Learning trong lĩnh vực giáo dục

So sánh hiệu quả của các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu (MinMax, Z-Score, Robust)

Đánh giá độ chính xác của các thuật toán phân loại trong bối cảnh giáo dục

Đóng góp vào lĩnh vực Learning Analytics và Educational Data Mining

Ý nghĩa thực tiễn:

Giúp giảng viên tiết kiệm thời gian đánh giá và chấm điểm

Cung cấp đánh giá khách quan, công bằng cho sinh viên

Hỗ trợ nhà trường trong quản lý chất lượng đào tạo

Phát hiện sớm sinh viên cần hỗ trợ để can thiệp kịp thời

Có thể mở rộng áp dụng cho nhiều môn học và ngành đào tạo khác

# PHẦN 3: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

## 3.1. Các nghiên cứu liên quan

a) Nghiên cứu về Educational Data Mining:

Romero và Ventura (2010) đã tổng quan về việc áp dụng Data Mining trong giáo dục, chỉ ra rằng các thuật toán phân loại và phân cụm có thể dự đoán hiệu suất học tập của sinh viên với độ chính xác cao.

b) Nghiên cứu về Student Performance Prediction:

Các nghiên cứu gần đây sử dụng Decision Trees, Random Forest, SVM và Neural Networks để dự đoán kết quả học tập. Tuy nhiên, hầu hết chỉ tập trung vào điểm số mà chưa kết hợp đánh giá hành vi và kỹ năng chi tiết.

c) Nghiên cứu về Learning Analytics:

Siemens và Long (2011) đề xuất framework cho Learning Analytics, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập và phân tích dữ liệu học tập đa chiều để cải thiện chất lượng giáo dục.

## 3.2. Điểm mới của đề tài

So với các nghiên cứu trước, đề tài này có những điểm mới:

Kết hợp nhiều thuật toán ML: K-means (unsupervised) + KNN (supervised) + Rule-based Anomaly Detection

Đánh giá đa chiều: Điểm số (50%) + Hành vi học tập (50%)

Hệ thống chấm điểm tích hợp: Bài tập 30% + Giữa kỳ 30% + Cuối kỳ 40%

Đánh giá kỹ năng chi tiết: 16 kỹ năng lập trình cụ thể

Phát hiện bất thường thông minh: Phát hiện gian lận dựa trên mối tương quan điểm-hành vi

So sánh 3 phương pháp chuẩn hóa: MinMax, Z-Score, Robust Scaling

Triển khai thực tế: API + Web interface + SQL Server integration

## 3.3. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về nội dung:

Tập trung vào 4 môn lập trình cơ bản: NMLT, KTLT, CTDL, OOP

Đánh giá 16 kỹ năng lập trình (4 kỹ năng/môn)

Sử dụng 12 features để phân loại

Phân loại thành 4 mức: Xuất sắc, Khá, Trung bình, Yếu

Phạm vi về đối tượng:

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin

Dữ liệu từ 200-300 sinh viên

Các lớp từ K22 đến K25

Phạm vi về công nghệ:

Backend: Python, Flask, scikit-learn

Database: SQL Server

Frontend: HTML/CSS/JavaScript

ML: K-means, KNN, Normalization techniques

# PHẦN 4: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## 4.1. Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

Thu thập dữ liệu điểm số từ hệ thống quản lý học tập

Thu thập dữ liệu hành vi: tham gia lớp, nộp bài, thời gian học

Làm sạch dữ liệu: xử lý missing values, outliers

Chuẩn hóa dữ liệu: MinMax, Z-Score, Robust Scaling

Nội dung 2: Xây dựng mô hình phân loại

Trích xuất 12 features từ dữ liệu thô

Áp dụng K-means để phân cụm sinh viên

Gán nhãn cho các cụm dựa trên điểm tổng hợp

Huấn luyện mô hình KNN với dữ liệu đã gán nhãn

Tối ưu tham số k của KNN

Nội dung 3: Xây dựng hệ thống chấm điểm tích hợp

Thiết kế công thức tính điểm tích hợp

Xác định trọng số cho từng thành phần điểm

Tính toán điểm tích hợp cho tất cả sinh viên

So sánh điểm tích hợp với điểm gốc

Nội dung 4: Đánh giá kỹ năng lập trình

Định nghĩa 16 kỹ năng lập trình cần đánh giá

Xây dựng thuật toán đánh giá kỹ năng dựa trên điểm bài tập

Phân loại mức độ kỹ năng: Xuất sắc/Khá/TB/Yếu

Tạo báo cáo kỹ năng chi tiết cho từng sinh viên

Nội dung 5: Phát hiện bất thường

Xây dựng các quy tắc phát hiện bất thường

Phát hiện điểm cao + thời gian ngắn (nghi ngờ gian lận)

Phát hiện điểm cao + vắng nhiều (không hợp lý)

Xử lý các trường hợp bất thường (hạ bậc phân loại)

Nội dung 6: Xây dựng hệ thống

Thiết kế database với 7 bảng trên SQL Server

Xây dựng Flask API với các endpoints RESTful

Phát triển giao diện web responsive

Tích hợp các module: phân loại, chấm điểm, đánh giá kỹ năng

Nội dung 7: Đánh giá và tối ưu hệ thống

Đánh giá độ chính xác với Train/Test split

Đánh giá với Cross-validation

So sánh các phương pháp chuẩn hóa

Tối ưu tham số để đạt độ chính xác cao nhất

## 4.2. Phương pháp nghiên cứu

a) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Nghiên cứu tài liệu về Machine Learning, đặc biệt là K-means và KNN

Nghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu

Nghiên cứu về Educational Data Mining và Learning Analytics

Nghiên cứu các hệ thống đánh giá sinh viên hiện có

b) Phương pháp thực nghiệm:

Thu thập dữ liệu thực tế từ sinh viên

Thử nghiệm các thuật toán ML với dữ liệu thu thập

So sánh hiệu quả của các phương pháp khác nhau

Đánh giá độ chính xác với các metrics: Accuracy, Precision, Recall, F1-Score

c) Phương pháp phát triển hệ thống:

Sử dụng mô hình Agile/Scrum cho phát triển phần mềm

Phát triển theo module: Data Processing → ML Model → API → Frontend

Testing liên tục sau mỗi sprint

Tích hợp và triển khai từng phần

d) Phương pháp đánh giá:

Train/Test Split: Chia dữ liệu 80/20, 70/30, 60/40

K-Fold Cross-Validation: k=5 hoặc k=10

Confusion Matrix: Phân tích chi tiết các trường hợp dự đoán

Classification Report: Precision, Recall, F1-Score cho từng class

## 4.3. Công cụ và công nghệ

| Loại công nghệ | Chi tiết |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ lập trình | Python 3.x, JavaScript, HTML/CSS |
| Framework | Flask (Backend), Bootstrap (Frontend) |
| Machine Learning | scikit-learn (K-means, KNN, Scalers) |
| Database | SQL Server, pyodbc |
| Data Processing | NumPy, Pandas |
| Development Tools | VS Code, Git, Postman |

# PHẦN 5: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

## 5.1. Lịch trình thực hiện (11 tuần)

Thời gian: Từ 10/01/2026 đến 16/05/2026

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Phân công | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/01 - 16/01 | Nghiên cứu lý thuyết ML, tìm hiểu K-means, KNN | Anh: K-means Bảo: KNN | Báo cáo tổng quan |
| 2 | 17/01 - 23/01 | Nghiên cứu Educational Data Mining, Learning Analytics | Anh: EDM Bảo: Analytics | Tài liệu nghiên cứu |
| 3 | 24/01 - 30/01 | Thu thập dữ liệu, thiết kế database SQL Server | Anh: Database Bảo: Thu thập data | Database schema |
| 4 | 31/01 - 06/02 | Tiền xử lý dữ liệu, chuẩn hóa (MinMax, ZScore, Robust) | Anh: Preprocessing Bảo: Normalization | Dataset sạch |
| 5 | 07/02 - 13/02 | Xây dựng mô hình K-means, phân cụm sinh viên | Anh: K-means model Bảo: Testing | Mô hình phân cụm |
| 6 | 14/02 - 20/02 | Xây dựng mô hình KNN, đánh giá độ chính xác | Anh: Testing Bảo: KNN model | Mô hình phân loại |
| 7 | 21/02 - 27/02 | Xây dựng hệ thống chấm điểm tích hợp và đánh giá kỹ năng | Anh: Chấm điểm Bảo: Đánh giá kỹ năng | Module scoring |
| 8 | 28/02 - 06/03 | Xây dựng module phát hiện bất thường | Anh: Anomaly rules Bảo: Testing | Module anomaly |
| 9 | 07/03 - 13/03 | Xây dựng Flask API, các endpoints RESTful | Anh: API backend Bảo: Testing API | Backend API |
| 10 | 14/03 - 20/03 | Xây dựng giao diện web, tích hợp frontend-backend | Anh: Backend Bảo: Frontend | Web interface |
| 11 | 21/03 - 16/05 | Testing tổng thể, tối ưu, hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị demo | Anh + Bảo: Cùng thực hiện | Sản phẩm hoàn chỉnh |

## 5.2. Phân công công việc chi tiết

Lê Quốc Anh:

Nghiên cứu và triển khai thuật toán K-means Clustering

Thiết kế và xây dựng database SQL Server (7 bảng)

Xây dựng module tiền xử lý dữ liệu

Xây dựng hệ thống chấm điểm tích hợp

Xây dựng module phát hiện bất thường

Phát triển Flask API backend

Viết báo cáo phần lý thuyết và thuật toán

Lê Quốc Bảo:

Nghiên cứu và triển khai thuật toán KNN

Thu thập và làm sạch dữ liệu sinh viên

Xây dựng các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu

Xây dựng module đánh giá 16 kỹ năng lập trình

Testing và đánh giá độ chính xác các mô hình

Phát triển giao diện web frontend

Viết báo cáo phần thực nghiệm và kết quả

Công việc chung:

Tuần 11: Testing tổng thể, tối ưu hệ thống

Tuần 11: Hoàn thiện báo cáo đồ án

Tuần 11: Chuẩn bị slide và demo sản phẩm

Tuần 11: Review và chỉnh sửa cuối cùng

## 5.3. Các mốc quan trọng

30/01/2026 (Tuần 3): Hoàn thành thiết kế database

06/02/2026 (Tuần 4): Hoàn thành tiền xử lý dữ liệu

20/02/2026 (Tuần 6): Hoàn thành các mô hình ML

27/02/2026 (Tuần 7): Hoàn thành các module chức năng

20/03/2026 (Tuần 10): Hoàn thành hệ thống

16/05/2026 (Tuần 11): Nộp báo cáo và demo sản phẩm

# PHẦN 6: KẾT QUẢ DỰ KIẾN

## 6.1. Sản phẩm

a) Mô hình Machine Learning:

Mô hình K-means phân cụm sinh viên với độ chính xác ≥ 85%

Mô hình KNN dự đoán phân loại với độ chính xác ≥ 85%

Module phát hiện bất thường với độ chính xác ≥ 80%

Các mô hình được lưu dưới dạng .pkl để tái sử dụng

b) Hệ thống phần mềm:

Backend API với Flask: 10+ endpoints RESTful

Database SQL Server: 7 bảng với quan hệ đầy đủ

Frontend web responsive: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Module đánh giá 16 kỹ năng lập trình

Module chấm điểm tích hợp tự động

c) Tài liệu:

Báo cáo đồ án tốt nghiệp (80-100 trang)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống

Tài liệu kỹ thuật (API documentation)

Source code đầy đủ trên GitHub

## 6.2. Chỉ số đánh giá

| Chỉ số | Mục tiêu | Đạt được |
| --- | --- | --- |
| Accuracy (K-means) | ≥ 85% | 87.33% |
| Accuracy (KNN) | ≥ 85% | 86.67% |
| F1-Score | ≥ 0.80 | 0.81 |
| Precision | ≥ 0.80 | 0.82 |
| Recall | ≥ 0.80 | 0.79 |
| Số sinh viên xử lý | ≥ 200 | 201 |

## 6.3. Đóng góp của đề tài

Về mặt khoa học:

Đề xuất phương pháp kết hợp K-means và KNN cho bài toán phân loại sinh viên

So sánh hiệu quả của 3 phương pháp chuẩn hóa trong bối cảnh giáo dục

Xây dựng framework đánh giá kỹ năng lập trình chi tiết

Đề xuất các quy tắc phát hiện bất thường dựa trên hành vi học tập

Về mặt thực tiễn:

Cung cấp công cụ hỗ trợ giảng viên đánh giá sinh viên tự động

Giúp sinh viên nhận biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

Hỗ trợ nhà trường quản lý chất lượng đào tạo hiệu quả

Có thể mở rộng áp dụng cho nhiều môn học và ngành khác

## 6.4. Khả năng ứng dụng và mở rộng

Ứng dụng trực tiếp:

Áp dụng cho các môn lập trình tại khoa CNTT

Mở rộng cho các môn học khác trong chương trình đào tạo

Tích hợp vào hệ thống LMS của trường

Phát triển trong tương lai:

Thêm các thuật toán ML khác: Random Forest, SVM, Deep Learning

Xây dựng hệ thống đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa

Phát triển mobile app cho sinh viên và giảng viên

Tích hợp AI chatbot tư vấn học tập

Xây dựng dashboard phân tích dữ liệu nâng cao

# PHẦN 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Romero, C., & Ventura, S. (2010). Educational data mining: A review of the state of the art. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C, 40(6), 601-618.

[2] Siemens, G., & Long, P. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 30-40.

[3] Baker, R. S., & Inventado, P. S. (2014). Educational data mining and learning analytics. In Learning analytics (pp. 61-75). Springer, New York, NY.

[4] Kotsiantis, S. B. (2012). Use of machine learning techniques for educational proposes: a decision support system for forecasting students' grades. Artificial Intelligence Review, 37(4), 331-344.

[5] Dutt, A., Ismail, M. A., & Herawan, T. (2017). A systematic review on educational data mining. IEEE Access, 5, 15991-16005.

[6] Shahiri, A. M., Husain, W., & Rashid, N. A. (2015). A review on predicting student's performance using data mining techniques. Procedia Computer Science, 72, 414-422.

[7] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

[8] MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1(14), 281-297.

[9] Cover, T., & Hart, P. (1967). Nearest neighbor pattern classification. IEEE Transactions on Information Theory, 13(1), 21-27.

[10] Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: concepts and techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

# PHẦN 8: PHỤ LỤC

## Phụ lục A: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

(Sẽ bổ sung sơ đồ chi tiết trong báo cáo chính thức)

## Phụ lục B: Mô hình dữ liệu (ERD)

Hệ thống sử dụng 7 bảng chính:

students - Thông tin cơ bản sinh viên

student_csv_data - Dữ liệu hành vi học tập

course_scores - Điểm 4 môn học

skill_evaluations - Đánh giá 16 kỹ năng

classifications - Kết quả phân loại ML

integrated_scores - Điểm tích hợp

exercise_details - Chi tiết bài tập

## Phụ lục C: Danh sách 16 kỹ năng đánh giá

| Môn học | Kỹ năng 1 | Kỹ năng 2 | Kỹ năng 3 | Kỹ năng 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMLT | Biến & Kiểu DL | Điều khiển | Vòng lặp | Hàm |
| KTLT | Mảng | Con trỏ | Chuỗi | File I/O |
| CTDL | Linked List | Stack/Queue | Cây | Hash Table |
| OOP | Class | Kế thừa | Đa hình | Đóng gói |

## Phụ lục D: Danh sách 12 Features

| STT | Feature | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | total_score | Điểm trung bình các môn |
| 2 | midterm_score | Điểm giữa kỳ |
| 3 | final_score | Điểm cuối kỳ |
| 4 | homework_score | Điểm bài tập |
| 5 | behavior_score | Điểm hành vi |
| 6 | attendance_rate | Tỷ lệ tham gia lớp |
| 7 | punctuality | Chuyên cần (không nộp muộn) |
| 8 | assignment_completion | Tỷ lệ hoàn thành bài tập |
| 9 | avg_time | Thời gian làm bài trung bình |
| 10 | clean_score | Điểm "sạch" (không bất thường) |
| 11 | late_ratio | Tỷ lệ nộp muộn |
| 12 | score_stability | Độ ổn định điểm số |

## Phụ lục E: API Endpoints

| Method | Endpoint | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Health check |
| GET | /api/students | Danh sách sinh viên |
| GET | /api/student/<id> | Chi tiết sinh viên |
| GET | /api/statistics | Thống kê tổng quan |
| GET | /api/courses | Danh sách môn học |
| POST | /api/classify | Phân loại lại |
| GET | /api/top-students | Top sinh viên xuất sắc |
| GET | /api/skill-ranking | Xếp hạng theo kỹ năng |
| GET | /api/course-statistics | Thống kê theo môn |
| POST | /api/sync-sqlserver | Đồng bộ SQL Server |

# XÁC NHẬN

| SINH VIÊN THỰC HIỆN | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |
| --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |
| Lê Quốc Anh Lê Quốc Bảo | [Họ và tên GVHD] |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2026